Ingolstadt, 26.04.2023

Staatsstraße 2232, Geisenfeld – Königsfeld

**Fahrbahnerneuerung vom Ortsausgang Geisenfeld bis Königsfeld und in der Ortsdurchfahrt Geisenfeld**

**Am Freitag, den 28.04.2023 werden die Arbeiten vom Ortsende Geisenfeld bis Königsfeld wie geplant abgeschlossen. Ab Dienstag, den 02.05.2023 beginnen die Arbeiten zur Deckensanierung in der Ortsdurchfahrt Geisenfeld im OT Zell. Die Umleitungen sind örtlich beschildert. Die Arbeiten sollen Mitte Mai abgeschlossen sein.**

Die ab dem 11.04.2023 vollgesperrte St 2232 vom Ortsende Geisenfeld / Ainau bis Königsfeld, wird wie geplant am 28.04.2023 wieder für den Verkehr freigegeben.

Ab Dienstag, den 02.05.2023 beginnen die Arbeiten in der OD Geisenfeld von der Fa. Wolf bis zur Rottenegger Straße. Ab dem 03.05.2023 wird die Fahrbahn 4 cm stark abgefräst. Die Asphaltierung erfolgt, um Anlieger und Gewerbetreibende möglichst wenig zu belasten, am Sonntag den 14.05.2023. Dazu muss im Vorfeld (Freitag oder Samstag) ein Haftkleber aufgebracht werden. In diesem Zeitraum (Anlieger werden durch Wurfzettel noch informiert) und während des Deckenbaus ist das Befahren der Fahrbahn nicht möglich. An den übrigen Tagen ist die Zufahrt für Anlieger möglich. Die Zufahrt zum Wertstoffhof Geisenfeld erfolgt über Gaden. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für den 17.05.2023 geplant.

Die Umleitung während den Straßenbauarbeiten erfolgt in Fahrtrichtung Pfaffenhofen über die B300 nach Langenbruck – Fahlenbach – Königsfeld. Die Umleitung in Gegenrichtung erfolgt über dieselbe Umleitungsstrecke.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die genannten Termine verschieben.

Das Staatliche Bauamt Ingolstadt bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die dringend erforderlichen Arbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen

gez.

Uslar

Baudirektor

Abteilungsleiter

Auskünfte erteilen Ihnen: Frau Geyer, Telefon: (0841) 9346-241